МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА“

Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

Оценка на офертите

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

1. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 60

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” документи, свързани с изпълнението на поръчката и се отразява в индивидуална таблица-лист, в която всеки отделен член на Комисията обективира мотивите, обосновали конкретната оценка, дадена от него, въз основа на собствените му констатации и обективна преценка на разписаното от всeки отделен участник в техническото му предложение. Средноаритметичната оценка, получена от оценките на отделните членове на Комисията се записва в съответната графа на обща таблица-лист за техническа оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател и полученият резултат се записва в съответната графа.

Показатели за оценка на техническото предложение.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

Т = TN x 60

TN = 0.7 ТА + 0.3 TT = .... , където

ТАN

ТА = --------------

TMAX A

ТАN – табличният средноаритметичен резултат от оценките на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица, съответстващи за показател А.

TMAX A  – максималната стойност сред получените суми на средноаритметичните оценки. За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки от всички членове на комисията

Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

60 - коефициент на тежест на техническата оценка

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Максимален брой точки 3 |
| Фактори, влияещи на оценката | Относимост към факторите влияещи на оценката | брой точки |
| Описание на предложението за изпълнение на предмета на обществената поръчка, както и организацията на дейностите по рехабилитация и реконструкция, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности | 1. В Техническото предложение Участникът е направил пълен и задълбочен анализ на предвидените видове СМР. Всички значими технологични изисквания са анализирани и ясно е демонстрирано разбиране на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. | 3 |
|  | 2. В Техническото предложение Участникът е направил анализ на предвидените видове СМР, но анализът не е пълен и/или не обхваща всички видове дейности, указани в Техническата спецификация. Участникът не е показал взаимовръзките между отделните видове СМР и по какъв начин в изпълнението му са отразени всички технологични изисквания или е направил това за част от видовете дейности. | 2 |
|  | А.3. В Техническото предложение Участникът не е направил анализ на предвидените в Техническата спецификация видове СМР и/или само ги е изброил. Участникът не е показал взаимовръзките между отделните видове СМР и по какъв начин в изпълнението му са отразени всички технологични изисквания или е направил това за част от видовете дейности. | 1 |
| ТАN = ........................... |  |  |
| Забележка!!! Техническото предложение трябва да е изготвено от участника въз основа на неговия опит и огледа на място и е недопустимо същата да е копие на предоставените от Възложителя Технически документи – Пълно описание и Техническа спецификация. !!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното: - „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените конкретни видове СМР; - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факт и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ * Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и др. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му ще бъде предложена за отстраняване. |  |  |

TТ - предлаганият от Участника срок, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, считано от датата на получаване на възлагателното писмо, отправено му от Възложителя (не по-малко от 3 (три) и не повече от 10 (десет) работни дни).

Tmin T

ТT = --------------

ТTN

ТTN  – предлаганият срок за начало на строително-ремонтните работи от съответния оценяем Участник.

TMIN T – най-краткият срок  за начало на строително-ремонтните работи, предложен от Участник в обществената поръчка.

2. Финансова оценка – Ф – коефициент на тежест на финансовата  оценка – 40

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката.

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Оценка на финансовото предложение.

- Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

- Ф = Цmin / Цn х 40, където

- Цmin – минималната оферирана сумарна стойност от предложените единични цени сред всички допуснати до оценка оферти

- Цn – цената, оферирана като сумарна стойност от предложените единични цени в оценяваната оферта

Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Забележка: За цена за изпълнение на поръчката се взема сбора от всички единични цени, включени в ценовото предложение.

3. Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

О = Т + Ф, където

О     – общата оценка на оценяваната оферта,

Т     – техническата оценка на оценяваната оферта,

Ф    – финансовата оценка на оценяваната оферта.

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.